

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.02.2025 № 143-ПС/25

г.Асино

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Асиновского района в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2025 года на реках Асиновского района Томской области:

1. На паводкоопасный период возложить обязанности районной противопаводковой комиссии на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Асиновского района.

2. Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью, согласно приложению 1.

3. Утвердить План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в Асиновском районе в 2025 году согласно приложению 2.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, независимо от форм собственности, имеющих материальные ценности в зонах предполагаемых затоплений, принять все меры для их своевременного вывоза или обеспечения сохранности на месте.

5. Рекомендовать Главе Асиновского городского поселения и Главам сельских поселений входящих в состав муниципального образования «Асиновский район», создать комиссии и разработать планы мероприятий по борьбе по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод, в которых определить силы и средства для проведения аварийно-спасательных работ.

6. Рекомендовать руководителю АО «Рускитинвест» создать комиссию и разработать план мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод, в которых определить силы и средства для проведения аварийно-восстановительных работ.

7. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район» www.asino.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Глава Асиновского района  Н.А.Данильчук

А.А.Карбина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Асиновского района

от 11.02.2025 № 143-ПС/25

С О С Т А В

оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью и по организованному пропуску паводковых вод в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон  (рабочий) |
| 1. | Самодуров  Евгений Николаевич | Первый заместитель Главы Асиновского района, председатель комиссии | 2-76-00 |
| 2. | Карбина  Алёна Анатольевна | начальник отдела ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района, заместитель председателя комиссии | 2-76-00 |
| 3. | Денисов  Алексей Юрьевич | Главный специалист отдела ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района, секретарь комиссии | 2-76-00 |
|  | **Члены комиссии:** |  |  |
| 4. | Крисецкий  Александр Алексеевич | директор ООО «Спецавтохозяйство» | 2-59-82 |
| 6. | Витрук  Николай Николаевич | директор ООО «Асиновское АТП» | 2-13-55 |
| 7. | Кращук  Наталья Александровна | начальник отдела АПК администрации Асиновского района | 2-11-72 |
| 8. | Ефименко  Сергей Викторович | начальник Управления культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 2-28-25 |
| 9. | Анучина  Екатерина Александровна | начальник Управления образования  администрации Асиновского  района | 2-29-53 |
| 10. |  | Главы поселений, входящих в состав муниципального образования «Асиновский район» |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Асиновского района

от 11.02.2025 № 143-ПС/25

**План мероприятий**

**по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод**

**в Асиновском районе в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственный | Срок  выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Создать комиссии и разработать планы мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в администрациях поселений, на предприятиях, попадающих в зону затопления, подтопления. | Главы поселений МО «Асиновский район» (далее - Главы поселений) | До 11 марта |  |
|  | Провести командно-штабную тренировку с комиссией ЧС и ПБ Асиновского района на тему «Действия органов управления и сил Асиновского звена РСЧС при ликвидации последствий паводка и наводнения» | Администрация Асиновского района,  Главы поселений | Апрель - май |  |
|  | Провести тренировку на тему «Действия органов управления и сил звена РСЧС Асиновского городского поселения при ликвидации последствий паводка и наводнения в н.п. Вознесенка» | Администрация Асиновского района,  Глава Асиноваского городского поселения | Апрель - май |  |
|  | Определить порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной половодьем.  Провести проверку системы оповещения населения о ЧС, разработать схему наблюдения и передачи информации за прохождением весеннего половодья и паводка в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Асиновского района. | Администрация Асиновского района,  Главы поселений | До 6 марта |  |
|  | Обеспечить беспрепятственные подъезды к гидротехническим сооружениям. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новиковского сельского поселения | До 30 марта |  |
|  | Назначить ответственных лиц по контролю за расчисткой входных и выходных оголовков водосбросных и ледозащитных сооружений, закрытием задвижек в дамбах. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новиковского сельского поселения | До 30 марта |  |
|  | Назначить должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений (аттестовать, в установленном порядке). | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новиковского сельского поселения | До 30 марта |  |
|  | Провести осмотр затапливаемой местности, произвести осмотр состояния ограждающих дамб: г. Асино; п. Причулымский; п. Вознесенка; обвалование скважины на Орловском водозаборе, затворов шлюзов на водохранилище в с. Вороно-Пашня с составлением актов визуального осмотра объектов. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новиковского сельского поселения | До 30 марта |  |
|  | Выполнить ревизию запорной арматуры гидротехнических сооружений | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новиковского сельского поселения | До 30 марта |  |
|  | Организовать постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новиковского сельского поселения | До 30 марта |  |
|  | Подготовить запас талого грунта, крупного щебня, мешков с песком в районе расположения гидротехнических сооружений. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новиковского сельского поселения | До 30 марта |  |
|  | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новиковского сельского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Провести собрания с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего паводка и половодья, основных мерах безопасности в этот период. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Разработать порядок накопления резервного запаса и отпуска ГСМ в населенных пунктах, которые могут быть отделены паводком от основной территории, а так же порядок отпуска ГСМ для привлекаемых сил и средств на период осуществления противопаводковых мероприятий. | Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Организовать создание резервов горюче-смазочных материалов, котельного и печного топлива, медикаментов, препаратов для проведения дезинфекции воды, предметов первой необходимости для ликвидации последствий паводковых явлений в населенных пунктах, к которым могут быть отрезаны пути сообщения. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Организовать содействие по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Создать необходимые запасы продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение (с. Батурино, д. Копыловка, п. Первопашенск, д. Гарь, п. Причулымский, п. Вознесенка), а также оснастить ПВР средствами жизнеобеспечения эвакуируемого населения. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Довести до сведения населения границы территорий возможного затопления. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Подготовить к работе передвижную дизельную перекачивающую станцию и обеспечить контроль за ее работой. | Глава Асиновского городского поселения | До 14 марта |  |
|  | Определить состав сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье и паводок, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Проработать вопросы размещения и питания привлекаемых сил для проведения аварийно – восстановительных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 4 апреля |  |
|  | Определить порядок организации связи, управления в зонах возможных чрезвычайных ситуаций, порядок обмена информацией | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 6 марта |  |
|  | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Подготовить и содержать в технической готовности авто и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, при необходимости заключить договоры с владельцами плав. средств. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 4 апреля |  |
|  | Определить состав сил и средств, порядок тушения возможных пожаров на отрезанных весенним половодьем территориях. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Составить план отгона животных, порядок обеспечения его кормами и ветеринарным обслуживанием. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 14 марта |  |
|  | Провести проверку наличия и мест хранения пестицидов и агрохимикатов в целях недопущения экологических происшествий | Главы поселений | До 14 марта |  |
|  | Организовать проведение проверок состояния и очистки дренажных и водоотводных канав от снега. | Главы поселений | До 14 марта |  |
|  | Провести проверки состояния объектов электроснабжения населенных пунктов, предприятий, подпадающих в зону возможного подтопления. | Директор территориальной дирекции Восточные сети ОАО «ТРК» | До 4 апреля |  |
|  | Обеспечить надежное транспортное сообщение по дорогам областного значения (очистить водоотводные канавы и кюветы, инженерные защиты мостов). | Директор Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» | До 14 марта |  |
|  | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход за сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, ее распространение на незатопленные территории особенно в ночное время). | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 7 марта |  |
|  | Уточнить табель дежурства медперсонала в паводкоопасный период в местах размещения эвакуируемого населения. Создать необходимый запас медикаментов для оказания медпомощи. | Главный врач ОГБУЗ «Асиновская РБ» | До 4 апреля |  |
|  | Обеспечить готовность пунктов временного размещения из районов затопления к приему и жизнеобеспечению пострадавшего населения с учетом рекомендаций руководителям пунктов временного размещения населения по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 4 апреля |  |
|  | Определить и подготовить места временного размещения сельскохозяйственных животных из районов затопления, завершить вывоз кормов с затопляемых лугов. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 4 апреля |  |
|  | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Глава Асиновского городского поселения, Глава Новониколаевского сельского поселения, Глава Большедороховского сельского поселния, Глава Батуринского сельского поселения | До 4 апреля |  |
|  | Организовать проведение проверок готовности администраций поселений Асиновского района к весеннему половодью и пропуску паводковых вод. | Администрация Асиновского района | До 8 апреля |  |
|  | Организовать безопасное функционирование емкости пруда при возможном сезонном заполнении. | Глава Новиковского сельского поселения | По мере необходимости |  |
|  | Организовать работу водомерного поста на р. Чулым | Глава Асиновского городского поселения, Глава Батуринского сельского поселения | С началом половодья |  |
|  | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Администрация Асиновского района, Главы поселений | В период половодья |  |
|  | Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Асиновского района информацию о готовности к пропуску паводковых вод и акты проверки по каждому гидротехническому сооружению и объекту, представляющему повышенную опасность. | Главы поселений Асиновского района | До 11 апреля |  |

Возможны корректировки по срокам исполнения мероприятий в зависимости от развития паводковой обстановки, поступающих рекомендаций ГУ МЧС России по Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области.