Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование: МП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе»

Ответственный исполнитель: Главный специалист по ЖКХ администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:«Развитие коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности Асиновского района» |
| 1.11.1.1.1.1.2.1.1.3. | Наименование показателей цели муниципальной программы:Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периодуКоличество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных водУровень газификации природным газом жилищного фонда Асиновского района, подлежащего газификации | %Ед.% | 2,94245 |  26,051813,7 | +798,02-57,14-69,5 | Увеличилась среднегодовая стоимость источников теплоснабжения, за счет принятия на баланс газовых котельныхСокращение количества аварийДефицит финансовых средств |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» |
| 2.1.1. | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району отоплениемОборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району водопроводом | %% | 32,358,1 | 32,058,0 | -99,0-99,0 | Увеличилась общая площадь жилищного фонда  |  |
| 2.2 | Задачи подпрограммы:Модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского районаОбеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периодуКоличество объектов ЖКХ построенных/реконструированных по состоянию на 1 января очередного года | %ед | 0,81 | 5,217 | +650+1600 |  |  |
| 2.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, обеспеченного доброкачественными услугами (питьевой водой и т.д) | % | 0 | 84 |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение объектов «Сети теплоснабжения г. Асино для запуска новых газовых котельных»- Степень готовности объекта (проектная мощность)Реконструкция (расширение) объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области»Обслуживание станций очистки питьевой воды | %Ед.Ед. | 100121 | 100121 |  |  |  |
| 2.2.1.2. | Наименование показателей основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества аварий в ситемах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду | % | 0,8 | 5,2 | +650 |  |  |
| 2.2.1.2.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | -2 | -5,2 | +260 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Асиновского района» |
| 3.1. | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района» |
| 3.1.1. |  Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)Количество населенных пунктов Асиновского района, получивших техническую возможность газификации | Ед. | 1 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |  |
| 3.2. | Задачи подпрограммы:Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации природного газа потребителям г.Асино для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб. м. | 3,0 | 16,3 | +543 |  |  |
| 3.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации природного газа потребителям г.Асино для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб. м | 3,0 | 16,3 | +543 |  |  |
| 3.2.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации природного газа потребителям г.Асино для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб. м | 3,0 | 16,3 | +543 |  |  |

И.о. Главы Асиновского района

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Е.Н.Самодуров

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой( 31.12.2024) | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0900000000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 25864,7 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 8744,4 | 8744,4 | 31644,0 | 31595,0 |
| Подпрограмма 1«Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910000000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 25864,7 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 8744,4 | 8744,4 | 31644,0 | 31595,0 |
| Основное мероприятие 1«Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района», в том числе бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910100000 | Администрация Асиновского района | 03150,0 | 03150,0 | 25864,712993,2 | 0,012944,2 |
| Управление финансов администрации Асиновского района |
| Мероприятие 1 «Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Асино Томской области» |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Приобретение объектов «Сети теплоснабжения г. Асино для запуска новых газовых котельных» | 091014И92009101SИ920 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 «Реконструкция второй нитки водопровода от Орловского водозабора до разводящих сетей в г.Асино» |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 «Строительство резервного трубопровода напорного канализационного коллектора от КНС "Гора" до Очистных сооружений г.Асино» |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 «Мусоросортировочная станция г. Асино (МСС г. Асино)» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 «Реконструкция (расширение) объекта: Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области (ПСД)» | 091014П02009101SП020 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 25864,7 | 0,0 |
| Мероприятие 7 «Реконструкция (расширение) объекта: Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Асино Томской области» | 091014И920 | Администрация Асиновского района | 00 | 00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление финансов администрации Асиновского района |
| Мероприятие 8 «Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой» | 0910101930 | Управление финансов администрации Асиновского района | 3150,0 | 3150,0 | 3769,0 | 3768,4 |
| Мероприятие 9 «Разработка проектной документации на объекты муниципальной собственности» | 0910101960 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 10 «Пункт временного накопления отходов с. Батурино (ПВН с. Батурино)» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 11 «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области, в том числе благоустройство» | 0910101970 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 9224,2 | 9175,8 |
| Основное мероприятие 2 «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Асиновского района» | 0910200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 5594,4 | 5594,4 | 18650,8 | 18650,8 |
| Мероприятие 1 «Подготовка объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к прохождению отопительного периода» | 0910201940091024091009102S0910 | Управление финансов администрации Асиновского района | 5594,4 | 5594,4 | 18650,8 | 18650,8  |
| Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Асиновского района»  | 0920000000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Асиновского района Томской области» | 0920100000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 «Газоснабжение муниципального образования «Асиновское городское поселение» г.Асино Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 «Газоснабжение д.Победа Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 «Газоснабжение с.Больше-Дорохово Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 «Газоснабжение д. Воронино-Яя МО "Большедороховское сельское поселение" Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 «Газоснабжение д.Старо-Кусково Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 «Газоснабжение с.Ново -Кусково Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 «Газоснабжение д.Феоктистовка Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8 «Социальная поддержка для отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории МО «Асиновский район» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |

И.о. Главы Асиновского района

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Е.Н.Самодуров