Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы (за 2024 год)

Наименование МП: «Развитие транспортной системы в Асиновском районе»

Ответственный исполнитель: Главный специалист по дорожному хозяйству администрации Асиновского района, Главный специалист по транспорту администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы:«Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Асиновского района» |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы:1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием2. Пассажирооборот транспорта общего пользования | км.млн. пасс.- км. | 162,01,940 | 162,02,284 | 0,0+17,73 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1:"Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | тыс. руб. | 8 963,05 | 8 963,05 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Рост транзитного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Перевезено пассажиров транспортом общего пользования | млн. чел. | 0, 70 | 0,77 | +10 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы:Развитие муниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:Количество рейсов | ед. в год | 5 890,0 | 5 894,5 | +0,08 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1Наименование показателей основного мероприятия 1:Количество муниципальных маршрутов, субсидируемых из местного бюджета. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2:Количество муниципальных маршрутов, субсидируемых из местного бюджета. | шт. | 9 | 9 | 0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2:"Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района" | тыс. руб. | 70 508,98135 | 70 442,83492 | - 0,190379 |  |  |
| 4.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы):Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2,6114 | 3,5603 | +0,94 |  |  |
| 4.2 | Задача подпрограммы:1. Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Асиновского района. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы:Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 11,93 | 24,49319 | +12,56 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 2Наименование показателей основного мероприятия 1:Доля населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог (дорог с твердым покрытием) | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Наименование показателей мероприятия 1:Доля населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог (дорог с твердым покрытием). | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2:Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 11,93 | 24,49 | +12,56 |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 2,6114 | 3,5603 | +0,94 |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятие 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 2,6114 | 3,5603 | +0,94 |  |  |
| 5.3.2 | Мероприятие 3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 2,6114 | 3,5603 | +0,94 |  |  |

Первый заместитель

Главы Асиновского района

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Е.Н. Самодуров

Исполнители: Н.В. Дювин

 А.В. Елисеева

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: | 0700000000 | Администрация Асиновского района | 38758,2 | 47001,0 | 64439,9 | 64439,9 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 10742,8 | 27500,0 | 15032,1 | 14965,9 |
| Подпрограмма 1:"Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | 0710000000 | Администрация Асиновского района | 8956,4 | 8956,4 | 8963,05 | 8963,05 |
| Основное мероприятие 1 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 8956,4 | 8956,4 | 8963,05 | 8963,05 |
| Мероприятие 1.Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района. | 0710101910 | Администрация Асиновского района | 8956,4 | 8956,4 | 8963,05 | 8963,05 |
| Подпрограмма 2:"Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения Асиновского района" | 0720000000 | Администрация Асиновского района | 29801,8 | 38044,6 | 55476,9 | 55476,9 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 10742,8 | 27500,0 | 15032,1 | 14965,9 |
| Основное мероприятие 1.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720100000 | Администрация Асиновского района | 29801,8 | 38044,6 | 55476,9 | 55476,9 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 10742,8 | 27500,0 | 15032,1 | 14965,9 |
| Мероприятие 1.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720101920 | Администрация Асиновского района | 29801,8 | 38044,6 | 43620,5 | 43620,5 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 8242,8 | 0,0 | 576,2 | 576,2 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 11 760,9 | 45 768,8 | 34 007,90 | 34 007,90 |
| Мероприятие 2.Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов. | 0720140930 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 11263,6 | 11263,6 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 2500,0 | 25000,0 | 13736,4 | 13670,2 |
| Мероприятие 2.1.Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов (обеспечение софинансирования) | 07201S0930 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 592,8 | 592,8 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 2500,0 | 719,5 | 719,5 |
| Управление финансов администрации Асиновского района  | 7 760,9 | 7 760,9 | 3 340,9 | 3 080,0 |

Первый заместитель

Главы Асиновского района

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Е.Н. Самодуров

Исполнители: Н.В. Д.ювин

 А.В. Елисеева