Отчет о реализации муниципальной программы (за 2025 год)

Наименование «Формирование современной среды населенных пунктов на территории муниципального образования

«Асиновский район»

Ответственный исполнитель: Отдел по имущественным, земельным и градостроительным вопросам  администрации Асиновского                   района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <1> на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) (факт-план) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: | Повышение качества и комфорта среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Наименование показателей цели муниципальной программы: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 3. Количество /доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству на территории, чел./% | % % % | 0 9,1 0 | 0 9,1 0 | - - - |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1: Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» | . |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы): Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории муниципального образования «Асиновский район» | ед. | 3 | 3 | - |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы: Формирование комфортной городской среды на территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы: Доля выполненных мероприятий по капитальному и текущему ремонту элементов благоустройства от запланированного количества, % | % | 100 | 100 | - |  |  |
| 2.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1: Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.2.1.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2: Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 3 | - |  |  |
| 2.2.1.2.1 | Наименование показателей мероприятия 1 Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 3 | - |  |  |
| 2.2.1.3 | Наименование показателей основного мероприятия 3: Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3.1.4 | Наименование показателей основного мероприятия 4: Количество соглашений с собственниками (пользователями) домов (собственниками (землепользователями) земельных участков | ед. | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3.1.5 | Наименование показателей основного мероприятия 5: Количество соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ед. | 0 | 0 | - |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе «Формирование современной среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2018-2024 годы» | 1300000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 702,4 | 702,4 |
| Подпрограмма 1: Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Асиновский район» | 13100000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 702,4 | 702,4 |
| Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Асиновский район» |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Асиновский район» | 131F200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 702,4 | 702,4 |
| Мероприятие 2.1: Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. | 131F255550 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 702,4 | 702,4 |

Начальник отдела по имущественным, земельным

и градостроительным вопросам администрации                                                                                              Е.В. Драчук

Асиновского  района

Главный специалист по градостроительной деятельности                                                                              О.П. Анисимова

отдела по имущественным, земельным

и градостроительным вопросам

Асиновского  района