АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2025                                                                                                                               № 1090-ПС/25

г. Асино

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Асиновский район» Томской области на 2026 – 2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом основных положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Асиновский район» Томской области на 2026 – 2030 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании - официальный сайт муниципального образования «Асиновский район» www.asino.ru и вступает в силу с 1 января 2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Глава Асиновского района                                                                                                Н.А. Данильчук

# А.В.Елисеева

# Приложение

# к постановлению администрации

# Асиновского района

от 25.12.2025 № 1090-ПС/25

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Асиновский район» Томской области

на 2026 – 2030 годы»

- Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Асиновский район» Томской области»

на 2026 – 2030 годы

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Асиновский район» Томской области» на 2026 – 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Васильев Владимир Степанович |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Асиновский район» Томской области, организации бюджетной сферы, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, коммерческие организации и граждане |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Асиновский район» Томской области |
| Цели и задачи Программы | Целью разработки Программы являются обновление всей сопутствующей информации о существующем и перспективном положении в сфере организации ресурсоснабжения муниципального образования, а также создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населения темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального (муниципального) продукта. Основными задачами Программы являются: - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - организация проведения обязательных энергетических обследований; - создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; - нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде, на транспорте и т.д.; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала |
| Целевые индикаторы Программы | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов: - доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО – 100%; - доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО – 100%; - доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО – 100%; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО – 100%; - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО – 100% Целевые показатели, характеризующие уровень использования ТЭР в муниципальном секторе: - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв. м площади) – 20,25 кВт*ч/кв. м.; - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв. м площади) – 0,155 Гкал/кв. м.; - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) – 10,97 куб. м/чел.; - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) – 8,70 куб. м./чел.; - количество энергосервисных договоров(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями – 6 шт. Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в жилищной сфере: - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) – 0,193 Гкал/кв.м.; - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 27,67 куб. м./чел.; удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 23,50 куб. м./чел.; - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) – 21,50 кВт*ч/кв. м.; - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах – 0,226 т.у.т/кв. м. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры: - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных – 0,15 т.у.т/Гкал.; - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 35,00 кВт*ч/Гкал.; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 20,0%; - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 18%; - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м) – 1,54 кВт*ч/куб. м.; - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м) – 2,86 кВт*ч/куб. м.; - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 1,029 кВт*ч/кв. м. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе: - количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией – 3 шт.; - количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием – 39 шт.; - количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива альтернативными видами моторного топлива- природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива – 1 шт. |
| Сроки реализации Программы | 2026 – 2030 годы |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 19620,00 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств местного бюджета – 10620,00 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников – 9000,00 тыс. рублей |

- Цели и задачи Программы

Программа разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом основных положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р.

В Программе нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные для Российской Федерации, как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся в стране и в Томской области.

Целью разработки Программы являются обновление всей сопутствующей информации о существующем и перспективном положении в сфере организации ресурсоснабжения муниципального образования, а также создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населения темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального (муниципального) продукта.

Основными задачами Программы являются:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организация проведения обязательных энергетических обследований;

- создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде, на транспорте и т.д.;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала.

- Сроки и этапы реализации Программы

Общий срок реализации Программы составляет 2026 – 2030 годы. Этапы реализации программы:

I этап – с 01.01.2026 по 31.12.2026;

II этап – с 01.01.2026 по 31.12.2026;

III этап – с 01.01.2027 по 31.12.2027;

IV этап – с 01.01.2028 по 31.12.2028.

- Нормативно правовое обеспечение Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161
«Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Методическими рекомендациями по разработке региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.05.2010;

Закон Томской области от 19.10.2010 года № 238-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Томской области».

- Краткая характеристика муниципального образования

Асиновский район основан 07.06.1933, расположен в юго-восточной части Томской области. Граничит с Зырянским, Томским, Молчановским и Первомайским районами. Основная водная артерия – река Чулым. Расстояние от Асино до Томска: 100 км.

Является транспортным узлом юго-восточной группы районов.

Климатические условия представляют собой умеренный климатический пояс. Континентальный климат. Минимальная температура января: -55 градусов цельсия. Максимальная температура июля: +36 градусов цельсия.

Площадь территории района составляет 5 943,3 квадратных километров (1,88 % от площади Томской области).

Население: (на 1 января 2025 г.): 32,925 тыс. человек (3,2% населения Томской области). Плотность: 5,54 чел./км2.

Территория Асиновского района разделена на 7 муниципальных образований:

- 1 городское поселение;

- 6 сельских поселений, объединяющих 39 населенных пунктов.

Административный центр: город Асино.

Сфера коммунального хозяйства в Асиновском районе характеризуется неудовлетворительным состоянием коммунальной инфраструктуры. Показатель «Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» имеет тенденцию к снижению.

На территории Асиновского района с 1985 года осуществляет свою деятельность Орловский водозабор, являющийся основным водозаборным сооружением г. Асино. За время эксплуатации водозабора работы по ремонту помещений и оборудования не проводились. Срок эксплуатации скважин (25 лет) является критическим, что сказывается на количестве и качестве воды, предоставляемой населению, в связи с чем было принято решение о реконструкции водозабора.

В рамках программы «Чистая вода» была построена 21 станция очистки питьевой воды, которая обеспечила 6 924 жителя качественной питьевой водой.

Строительные организации, ведущие деятельность на территории Асиновского района, осуществляют в основном жилищное строительство. Объем вода в действие жилых домов на территории района за период реализации характеризуется незначительной тенденцией роста, средний ежегодный рост составляет 0,5%.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 32,7 кв. метров.

Благоустройство жилищного фонда Асиновского района, которое выражается через такие показатели как удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водоотведением (канализацией) (57,4%), отоплением (57,5%), горячим водоснабжением (44,5%), на протяжении всего времени находится приблизительно на одном уровне.

Показатель «Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилищного фонда» составляет 57,6%.

В 2013 Новосибирским филиалом ОАО «Гипрониигаз» разработана проектно-сметная документация по объектам газоснабжения МО «Асиновское городское поселение» г. Асино Томской области, включающая в себя 26 этапов строительства газопровода, общей протяженностью 259,8 км. Общая протяженность газопроводов на территории сельских поселений составляет 52,5 км. Всего на территории Асиновского района планируется построить 312,3 км газопроводов высокого и низкого давления.

Выполнено строительство 12 этапов газопроводов, общей протяженностью 55,1 км. В

В 2024 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды населенных пунктов на территории муниципального образования «Асиновский район» на 2018 – 2024 годы» реализован региональный проект «Чистая вода. Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий. На эти цели направлено 1,9 млн. рублей.

Существенное увеличение  объема инвестиций в основной капитал произошло за счет  строительства магистрального газопровода на территории Асиновского района, реализации программы развития газоснабжения и газификации МО «Асиновское городское поселение» – строительство газопровода в г. Асино, строительство, модернизация, реконструкция объектов ЖКХ в рамках концессионного соглашения, за счет строительства объектов в рамках инвестиционного проекта «Развитие лесопромышленного парка в г. Асино».

Устойчивое функционирование экономики района непосредственным образом связано с рациональным развитием инженерной и транспортной инфраструктуры, оказывающим влияние на его инвестиционную привлекательность, эффективность производства и качество жизни населения территории. Повышение качества автодорожной сети, формирование рынка логистических услуг, опережающее развитие потребительского рынка, модернизация производственной и инженерной инфраструктуры, газификация района обеспечат диверсификацию экономики, рост производительности труда и конкурентоспособности, стимулирование деловой активности населения.

- Целевые показатели Программы

Таблица № 1

| № п/п | Цель, задача | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | Период реализации Программы по годам |  |  |  |  | Всего по Программе |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 |  | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 |  | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 |  | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв. м площади) | кВт*ч/м2 | 22,5 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| 2.2 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.м площади) | Гкал/м2 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 2.3 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | м3/чел | 10,98 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 |
| 2.4 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | м3/чел | 8,71 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 2.5 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | м3/чел | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 |  | Количество энергосервисных договоров(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/м2 | 0,214 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| 3.2 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 27,671 | 27,671 | 27,671 | 27,671 | 27,671 | 27,671 | 27,671 |
| 3.3 |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 23,5 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
| 3.4 |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | квтч/м2 | 21,5 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| 3.5 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) | м3 / м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тут/м2 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | тут/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4.3 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | квтч /Гкал | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4.4 |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4.5 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 4.6 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.м) | квтч/м3 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 4.7 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м) | квтч/м3 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 4.8 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | квтч / м2 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирования тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальных образованием | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.2 |  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5.3 |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива альтернативными видами моторного топлива- природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Мероприятия Программы

Таблица № 2

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Заказчик | Исполни-тель |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожида-емый результат | Экономи-ческий эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативно-правовая база энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и корректировка нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |  | АМО | АМО |  | МБ | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Сокраще-ние расходов ТЭР | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 10 процентов |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.2 | Обучение персонала методам энергосбережения, назначение ответственного |  | АМО | АМО |  | МБ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Сокраще-ние расходов ТЭР | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 10 процентов |  |
| Итого по подпункту 1.1 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | тыс. рублей | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. Формирование энергосберегающего образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Создание информационный базы по энергосбережению в образовательных учреждениях |  | АМО | АМО |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сограще-ние расходов ТЭР | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 10 процентов |  |
| 1.2.2 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | АМО | АМО |  | МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 1.2.3 | Оформление агитационных плакатов внутри зданий бюджетный учреждений |  | АМО | АМО |  | МБ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 1.2.4 | Создание локального сайта или рубрики в местной газете по энергосбережению |  | АМО | АМО |  | МБ | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 1.2.5 | Представление деклараций о потреблении энергетических ресурсов |  | АМО | АМО |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого по подпункту 1.2 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 70,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 70,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12И13того по разделу 1 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 80,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 80,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями |  | АМО | АМО |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сограще-ние расходов ТЭР | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 10 процентов |  |
| 2.1.2 | Установка, поверка и замена приборов учета в установленном порядке |  | АМО | АМО |  | МБ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| Итого по подпункту 2.1 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 Реализация иных энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка муниципальными учреждениями программ энергосбережения |  | АМО | АМО |  | МБ | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | Сограще-ние потерь ТЭР | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 30 процентов |  |
| 2.2.2 | Реализация муниципальными учреждениями программ энергосбережения |  | АМО | АМО |  | МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | АМО | АМО |  | ВБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| Итого по подпункту 2.2 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 150,00 | 161,00 | 172,00 | 183,00 | 194,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по разделу 2 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 260,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 170,00 | 180,00 | 190,00 | 200,00 | 210,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 3. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Энергетическое обследование жилищного фонда с присвоением класса энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение энергетического обследования МКД |  | АМО, УК | АМО, УК |  | МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Сокраще-ние потерь ТЭР | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 20 процентов |  |
|  |  |  | АМО, УК | АМО, УК |  | ВБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 3.1.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий, присвоение класса энергоэффективности |  | АМО, УК | АМО, УК |  | МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | АМО, УК | АМО, УК |  | ВБ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |
| Итого по подпункту 3.1. |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 3.2. Проведение иных энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка, поверка и замена приборов учета в установленном порядке |  | АМО, УК | АМО, УК |  | МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Сокраще-ние потерь ТЭР | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 20 процентов |  |
|  |  |  | АМО, УК | АМО, УК |  | ВБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 3.2.2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов МКД |  | АМО, УК | АМО, УК |  | МБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | АМО, УК | АМО, УК |  | ВБ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по подпункту 3.1. |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |  |  |  |
| 4. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Энергетическое обследование коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение энергетического обследования котельных, объектов инженерной инфраструктуры |  | АМО, РСО | АМО, РСО |  | МБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Сокращение потерь ТЭР | Сокращение расходов на оплату ТЭР до 20 процентов |  |
|  |  |  | АМО, РСО | АМО, РСО |  | ВБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| Итого по подпункту 4.1. |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 4.2. Реализация иных энергосберегающих мероприятий в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Строительство, капитальный и текущий ремонт котельных |  | АМО, РСО | АМО, РСО |  | МБ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Сокраще-ние потерь ТЭР | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 20 процентов |  |
|  |  |  | АМО, РСО | АМО, РСО |  | ВБ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 4.2.2 | Строительство, капитальный, текущий ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций |  | АМО, РСО | АМО, РСО |  | МБ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | АМО, РСО | АМО, РСО |  | ВБ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по подпункту 4.2. |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | Сокраще-ние потерь ТЭР | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 20 процентов |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |
| Итого по разделу 4 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |  |
| 5. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Использование энергоэффективных видов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Приобретение и переоборудование пассажирского транспорта на использование энергоэффективного вида топлива |  | АМО | АМО |  | МБ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Эконо-мия топлива | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 20 процентов |  |
|  |  |  | АМО | АМО |  | ВБ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| Итого по подпункту 5.1. |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 5.2. Реализация иных энергосберегающих мероприятий в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Строительство и поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети |  | АМО | АМО |  | МБ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Эконо-мия топлива | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 20 процентов |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по подпункту 5.2. |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Эконо-мия топлива | Сокраще-ние расходов на оплату ТЭР до 20 процентов |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого по разделу 5 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  | Всего, в том числе: |  |  | тыс. рублей | 3800,00 | 3940,00 | 3950,00 | 3960,00 | 3970,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 2000,00 | 2140,00 | 2150,00 | 2160,00 | 2170,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |  |

- Управление реализацией программы (распределение полномочий по реализации программы)

Механизм реализации Программы включает организацию управления Программой и контроль ее выполнения. Он должен быть составной частью городской структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Механизм реализации Программы должен обеспечивать возможность Администрации Асиновского муниципального образования Томской области (далее – Администрация) осуществлять итоговый контроль за осуществлением мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, намеченных к выполнению Программой. При этом в целях выработки решений, необходимых для обеспечения проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрация в тесном взаимодействии с представительским органом.

Для координации деятельности органов местного самоуправления и принятия решений по выполнению Программы целесообразно создать Координационную группу (возможно отдел энергоменеджмента) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, действующую в соответствии с утвержденными Положением и составом. Руководителем группы следует назначить одного из профильных заместителей Главы Администрации.

В целях обеспечения соответствия действий по реализации мероприятий Программы федеральной и региональной политике в сфере энергосбережения необходимо наладить взаимодействие Координационной группы с органами областной исполнительной власти.

На Администрацию как основного исполнителя Программы следует возложить следующие функции:

- руководство реализацией Программы;

- разработку в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы, и внесение их на рассмотрение органов местного самоуправления;

- согласование финансовых механизмов реализации Программы;

- организацию подготовки отчетов об исполнении Программы и достижении ее целевых показателей и предоставление их Координационной группе в установленные сроки;

- координацию деятельности исполнителей Программы;

- подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации;

- организацию размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств.

Структурным подразделениям Администрации следует поручить организацию и контроль исполнения Программы в подведомственных им муниципальных бюджетных учреждениях. Эти функции должны осуществляться путем помощи в реализации подпрограмм энергосбережения, а также путем контроля их исполнения.

Реализацию Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий структурными подразделениями Администрации, его муниципальными бюджетными учреждениями, энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы.

- Информационное обеспечение реализации программы

(в том числе, обучение, пропаганда)

Основной целью популяризации энергосбережения является формирование культуры энергоэффективности у потребителей энергоресурсов. Формирование культуры энергоэффективности в целом предусматривает решение следующих задач:

- организация пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на жителей по принципу информационной волны с привлечением общественных организаций;

- активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения города, общественных организаций, управляющих компаний и ТСЖ;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, начиная с детского возраста.

В связи с вышеизложенным, предусматривается комплексное решение трех основных задач:

- разработка комплекса мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения на территории города Искитима;

- создание предпосылок привлечения внебюджетных средств для финансирования мероприятий по пропаганде энергосбережения;

- создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей.

Программные мероприятия включают следующие комплексные блоки.

1. Проведение опросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

- проведение соцопросов по отношению жителей города к проблеме энергосбережения;

- проведение опросов промышленных предприятий по оценке резерва экономии и требуемого оборудования.

2. Создание, пропаганда и поддержка сайта разрабатываемой муниципальной целевой программы, включающие:

- создание сайта муниципальной целевой программы (структура, дизайн, макет, техническая реализация);

- создание базы данных по проблемам энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- создание и работа группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых целевых показателей.

3. Разработка и размещение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно - телекоммуникационных сетях мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

- разработка и размещение рекламы на транспорте;

- разработка и размещение рекламы на билбордах;

- разработка и размещение рекламы на местных телеканалах;

- разработка и показ рекламных роликов перед сеансами в кинотеатрах;

- разработка и размещение в подъездах домов на базе стационарных стендов рекламы и разъясняющей информации;

- освещение мероприятий Программы на муниципальных теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях;

- раскрытие инвестиционной привлекательности города для привлечения внебюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий по пропаганде энергосбережения;

- проведение ежеквартальных пресс - конференций по вопросам энергосбережения, с раздачей журналистам материалов для статей;

- разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги.

- проведение специализированных конкурсов, разработка методик и ведение рейтингов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

- разработка условий и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка методики и ведение рейтинга энергоэффективности промышленных предприятий и предприятий бюджетной сферы.

- разработка методологической, учебно-методической и просветительской литературы, проведение обучающих курсов и публичных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

- разработка методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов (ТЭБ);

- разработка и издание разъясняющей брошюры «Энергосбережение в быту» и доставка ее по почтовым ящикам;

- разработка и издание учебно-методических пособий по организации энергосбережения в различных сферах;

- разработка и проведение в школах «урока энергосбережения», творческих конкурсов ученических работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- создание обучающих курсов и проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов);

- разработка мероприятий оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов;

- проведение «круглых столов», семинаров с некоммерческими, общественными организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения.