Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы (за 2025 год)

Наименование МП:   «Развитие транспортной системы в Асиновском районе»

Ответственный исполнитель:  Главный специалист по дорожному хозяйству администрации Асиновского района, Главный специалист по транспорту администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: «Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Асиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы: 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 2. Пассажирооборот транспорта общего пользования | км. млн. пасс.- км. | 162,0 2,24 |  | 162,0 2,24 | 0,0 0,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1: "Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | тыс. руб. | 8 939,4 |  | 8 941,3 | + 0,02 |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Рост транзитного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы): Перевезено пассажиров транспортом общего пользования | млн. чел. | 0,73 |  | 0,74 | + 1,37 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы: Развитие муниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы: Количество рейсов | ед. в год | 5 906,5 |  | 5 893,0 | - 0,23 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 Наименование показателей основного мероприятия 1: Количество муниципальных маршрутов, субсидируемых из местного бюджета. | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2: Количество муниципальных маршрутов, субсидируемых из местного бюджета. | шт. | 9 |  | 9 | 0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2: "Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района" | тыс. руб. | 43 942,0 |  | 81 343,4 | + 45,98 |  |  |
| 4.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Сохранение и развитие автомобильных дорог Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы): Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 3,5603 |  | 7,2486 | + 50,83 |  |  |
| 4.2 | Задача подпрограммы: 1. Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования. 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Асиновского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 5,767 |  | 11,743 | + 5,976 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 2 Наименование показателей основного мероприятия 1: Доля населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог (дорог с твердым покрытием) | % | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Наименование показателей мероприятия 1: Доля населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог (дорог с твердым покрытием). | % | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 5,767 |  | 11,743 | + 5,976 |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 3,5603 |  | 7,2486 | + 50,83 |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятие 1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 3,5603 |  | 7,2486 | + 50,83 |  |  |
| 5.3.2 | Мероприятие 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 3,5603 |  | 7,2486 | + 50,83 |  |  |

Первый заместитель

Главы Асиновского района

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности                                                                                                                              Е.Н. Самодуров

Исполнители: К.А. Мотке

Н.В. Дювин

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: | 0700000000 | Администрация Асиновского района | 13 939,4 | 13 939,4 | 13 941,3 | 13 941,3 |
|  |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 13 942,0 | 38 942,0 | 76 343,4 | 76 343,4 |
| Подпрограмма 1: "Развитие пассажирских перевозок на территории Асиновского района» | 0710000000 | Администрация Асиновского района | 8 939,4 | 8 939,4 | 8 941,3 | 8 941,3 |
| Основное мероприятие 1 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района. | 0710100000 | Администрация Асиновского района | 8 939,4 | 8 939,4 | 8 941,3 | 8 941,3 |
| Мероприятие 1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Асиновского района. | 0710101910 | Администрация Асиновского района | 8 939,4 | 8 939,4 | 8 941,3 | 8 941,3 |
| Подпрограмма 2: "Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения Асиновского района" | 0720000000 | Администрация Асиновского района | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 13 942,0 | 38 942,0 | 76 343,4 | 76 343,4 |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720100000 | Администрация Асиновского района | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 13 942,0 | 38 942,0 | 76 343,4 | 76 343,4 |
| ##### Мероприятие 1. ##### Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов. | 0720140930 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 950,6 | 2 950,6 |
| ##### Мероприятие 1.1. ##### Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов (обеспечение софинансирования) | 07201SД000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 25 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| Мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. | 0720101920 | Администрация Асиновского района | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 11 442,0 | 11 442,0 | 39 892,8 | 39 892,8 |
|  |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |

Первый заместитель

Главы Асиновского района

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности                                                                                                                              Е.Н. Самодуров

Исполнители: К.А. Мотке

Н.В. Д.ювин